宝镜何家大院-新屋及何氏宗祠保护修缮工程专项资金绩效自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- 我局于2022年7月收到省文物局《文物保护项目预算审核意见书》（编号为422号），《项目预算审核意见书》核定的项目预算控制数为1597.33万元。要求我单位根据《江华县宝镜何家大院-新屋及何氏宗祠保护修缮工程勘察设计方案》修缮文物本体，有效解决建筑残损病害等，工程质量达到合格，并通过竣工验收。

- 绩效目标完成情况分析

- 资金投入情况分析

- 1、2022年8月29日，省文物局下达宝镜何家大院-新屋及何氏宗祠保护修缮工程国家文物保护专项资金1197万元（湘预财[2022]200号文件）。2022年8月31日资金到达单位账户（江财指教〔2022〕73号文件）。

2、我局委托中国文化遗产研究院（以下简称“设计单位”）为宝镜何家大院-新屋及何氏宗祠保护修缮工程勘察设计单位，编制了《宝镜何家大院-新屋及何氏宗祠保护修缮工程现状勘察报告》及《宝镜何家大院-新屋及何氏宗祠保护修缮工程修缮设计说明》。已支付勘察设计费用为127.7万元。我局委托有资质的预算编制公司编制了该项目的投资预算，并送县财评中心进行财评，支付预算编制公司造价咨询费用1.6万元。转入代管资金995万元。2022年确认收入1124.3万元。

3、我局始终把资金管理作为文物修缮工作的基础来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是财务人员认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，及时办理资金拨付手续。

（二）总体绩效目标完成情况分析

按已批复的方案完成宝镜何家大院-新屋及何氏宗祠等国保单位的修缮，消除文物建筑存在的安全隐患。2022年我局已完成了《宝镜何家大院-新屋及何氏宗祠保护修缮工程勘察设计方案》以及编制了改项目的投资预算。全面推行项目工程建设招投标制，我局组织编制招投标实施方案，报上级部门批复核准，委托招标代理公司进行公开招标，使我局宝镜何家大院-新屋及何氏宗祠保护修缮项目施工招投标工作更规范。

- 绩效指标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析。

- 数量指标。文物的勘察面积已达到5725㎡,修缮工程项目现还在招投标挂网中。（2）质量指标。项目的档案资料齐全，已完成的部分验收合格率达到100%。（3）时效指标。按规定完成了勘察设计方案以及项目预算的编制，按程序进行招投标工作。（4）成本指标。按照工程预算数的金额进行工程项目的招标。

- 效益指标完成情况分析。

- 该项目带动了当地经济的发展，收益贫困人数达到10人。项目的持续发挥作用的期限是长期的，带动了游客的参观数量大于10万/年。

- 满意度指标完成情况分析。

- 使用人员对文物保护的满意度达到了90%，社会群众对文物保护的满意度达到了97%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

文物修缮工程多涉及群众的房屋，有的使用者认为当前项目损害了他们的利益，所以在施工前、中、后期对当地居民的文物保护宣传工作需及时跟进，做好群众工作，增加文物保护意识。

江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局

2023年5月15 日