江华文庙修缮工程专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）实施单位基本情况

江华瑶族自治民族文化旅游广电体育局是县政府工作部门，为正科级6个内设机构,共22 名职工。承办项目建设单位文化文物股，共有工作人员5名，其中正科级 2名，副科员1名，机关工勤人员1名，事业单位工作人员1名，全部为专科以上学历。

- （二）专项资金项目概况

- 工程性质：修缮工程。

工程范围：本次工程对象为江华文庙的照壁、“德侔天地”门、“道冠古今”门、泮池、泮桥、大成门、名宦祠、乡贤祠、东庑房、西庑房、钟亭、鼓亭、大成殿台基、崇圣祠、围墙和内部院落。

工程规模：本体修缮面积共 4763 平方米。

二、文物保护专项资金落实及支出情况

我局于2022年1月收到湘财预[2022]361号文件一般债券资金1000万元，全部转入代管资金。

根据项目施工单位提供实施进度已全部支付设计单位勘察设计费：71.5万元，占专项资金7.15%；支付前期后建建筑保护性拆除工程24.57万元，占专项资金的2.45%；工程造价咨询费0.18万元，占专项资金的0.02%。

三、项目实施过程情况

我局通过邀请招标在江华交易中心平台公开招标，省文旅厅二级单位湖南省文物保护利用中心（以下简称“设计单位”）中标为李江华文庙修缮工程勘察设计单位，编制了《江华文庙修缮工程勘察设计方案 》（以下简称《方案》）。我局委托有资质的预算编制公司编制了该项目的投资预算，并送县财评中心进行财评。项目依法依规实施工程招投标，中标单位为：成都市屹华建筑工程公司。与成都市屹华建筑工程公司签订了该项目承包合同。

我局严格按照文物保护专项资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。

为了进一步提高文物保护项目建设和资金管理工作的透明度，我局向社会公布项目建设内容、投资规模、建设单位筹资投劳方案等内容，力求做到项目申报、立项、建设、完工全过程公示，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了对江华文庙修缮项目的宣传力度。全面推行项目工程建设招投标制，我局组织编制招投标实施方案，报上级部门批复核准，委托招标代理公司进行公开招标，使我局江华文庙修缮项目施工招投标工作更规范。

四、专项资金预期目标完成情况

2022年，我局完成省级文物单位江华文庙《江华文庙修缮工程后建筑拆除》。1、通过本次修缮工程，消除了建筑存在的安全隐患；将后期改建和改造部分进行了复原，恢复了建筑原形制和原结构；变更了后期修缮使用的材料，恢复了建筑原材料和原工艺，提升了文物价值。

2、改善了文庙基址（围墙）范围内建筑环境和自然环境。拆除了影响整体布局和风貌的后期添建建筑；铲除了围墙范围内杂草、杂木，提升了文庙内部景观环境。

3、为文庙开放参观和祭祀、祈愿提供了安全稳定的原生场所，促进了展示和利用工作的顺利开展。

- 五、项目后续工作计划

- 完成初验以及后期的结算及审核工作。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题及主要原因：

江华文庙内部现保留有大量历史痕迹遗留，在施工过程中有的文物没有及时保护好。

（二）主要经验及做法

文物修缮工程在施工前、中、后期对当地居民的文物保护宣传工作需及时跟进，做好群众工作，增加文物保护意识。

江华瑶族自治县民族文化旅游广电体育局

2023年5月15 日