江华县科工局2024年度帮扶车间项目及示范园区

项目资金绩效自评报告

- —、项目概况

- （1）资金基本情况

- 根据湘财预[2023]323号文件及项目资金[2023]0145号文件精神，2024年下达我局的帮扶车间建设专项资金和示范园区建设专项资金分别为136.8万元、103万元。共实施5个帮扶车间建设项目以及6个示范园区建设项目。

- 项目基本情况

- 5个帮扶车间相关项目资金136.8万元。其中帮扶车间厂房建设项目3个，资金86.8万元，食用菌厂房建设项目2个，资金50万元；6个示范园区项目资金103万元。

- （3）帮扶车间建设项目绩效目标：完成建设帮扶车间厂房3个，建设食用菌厂房2个，年产值达到2300万元，新增就业400人。示范园区建设项目绩效目标：完成示范园区及配套设施项目建设6个，年产值达到5200万元，新增就业1100人，受益人口满意度达到95%以上。

- 二、项目资金使用及管理情况

帮扶车间建设专项总收入136.8万元、示范园区建设专项总收入103万元，均纳入了2024年部门预算,资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县科工局。帮扶车间建设项目136.8万元，根据项目施工单位提供实施进度均已支付总项目资金的100 %，共计136.8万元，帮扶车间建设项目区涉及白芒营镇、沱江镇、河路口镇、大圩镇、大石桥乡5个项目区共计5个行政村。示范园区建设项目103万元，根据项目施工单位提供实施进度均已支付总项目资金的60%，共计61.3万元，示范园区建设项目区涉及沱江镇、大路铺镇、桥市乡3个项目区共计4个行政村。

我局始终把资金管理作为帮扶车间建设的基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是计财股认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在项目工程施工过程中，资金管理人员经常深入施工现场，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

三、项目资金组织实施情况

- 我局严格按照乡村振兴帮扶车间建设资金管理要求，结合我局专项资金管理相关政策和制度，使用和监管资金。为统筹抓好我局帮扶车间建设项目实施工作,确保按期高标准完成各项建设任务,经县乡村振兴领导小组办公室研究决定，成立我局乡村振兴帮扶车间建设指挥部。为确保按期高标准完成各项建设任务,制定了项目和资金公示制度、工程施工考核管理办法、现场监督员等制度。

为了进一步提高农业综合开发项目建设和资金管理工作的透明度，我局向社会公布项目建设内容、投资规模、建设单位筹资投劳方案等内容，力求做到项目申报、立项、建设、完工全过程公示，在主动接受群众和社会监督的同时，也加大了对帮扶车间建设项目的宣传力度。全面推行项目工程建设招投标制，我局组织编制招投标实施方案，报上级部门批复，并报县招标办核准，委托永州市公共资源交易中心和招标代理公司进行公开招标，使我局2024年度帮扶车间建设项目施工招投标工作更规范。

- 四、绩效目标自评完成情况分析

- （一）资金投入及执行情况分析：帮扶车间项目预算数136.8万元，执行数136.8万元，执行率达到100%。示范园区项目预算数103万元，执行数61.3万元，执行率达到60%。我局严格按照财政专项资金的要求，实施项目，项目完工后，及时组织验收，严格审核验收申报资料，达到要求后，及时拨付到相关企业和人员。

- （二）项目资金管理情况：按照涉农整合资金的管理及使用要求，严格实行专款专用。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1、产出指标完成情况分析：包括产出数量、质量、成本、时效等完成情况：建设帮扶车间相关任务数5个，实际完成3个，完成率60%；建设示范园区相关任务数6个，实际完成4个，完成率66%。

- 2、效益指标完成情况分析：包括项目产生的经济效益、社会会效益、生态效益、可持续影响等：帮扶车间年产值任务数2300万元，已完成1400万元，年新增就业人员任务400人，已完成240人。示范园区年产值任务数5200万元，已完成3400万元，年新增就业人数任务1100人，已完成750人。

- 3、满意度指标完成情况分析。群众对乡村振兴项目的实施比较满意，满意度达到100%。

江华瑶族自治县科技和工业信息化局

2025年5月13日